院内询价文件

项目名称： Watson系统迁移服务项目

采购人：中山大学附属肿瘤医院

时间：  2023 年  5 月

# 第一部分 院内询价邀请函

各（潜在）供应商:

现针对Watson系统迁移服务项目进行院内询价采购工作，欢迎供应商参加。

- 项目预算：100000元

- 项目最高限价：100000元

- 项目性质/资金来源：科研经费

- 采购方法：院内询价（一次报价）

- 项目内容及需求：

| 标的名称 | 数量 |
| --- | --- |
| Watson系统迁移服务项目 | 1项 |

- 供应商资格条件：

- 投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织 （提供合法有效的营业执照扫描件，原件备查）。

- 供应商必须以项目为单位进行整体报价，所报产品或服务必须满足用户需求书的要求，标注“★”的条款为重要条款不允许负偏离，否则将被视为无效报价。详细技术规范请参阅采购文件中的用户需求书。

- 报价要求、文件递交截止时间和递交地点：

- 报价要求：供应商一次报出不得更改的价格，在报价截止时间前，将响应文件(需盖章、签名及密封，响应文件模板见第三部分)快递至指定地点。

- 文件递交截止时间：2023年 5 月30日 10 时 0 分（北京时间）

- 文件递交地点：广州市越秀区东风东路651号中山大学附属肿瘤医院1号楼9楼信息中心。

- 项目联系方式：

项目采购人：邓晓焱 联系电话：020-87343292 邮箱：dengxy@sysucc.org.cn

中山大学附属肿瘤医院

2023年 5 月 23 日

# 第二部分  用  户  需  求  书

- 项目名称

Watson系统迁移服务项目

- 项目采购内容

协助院方完成Watson系统在应用、数据等方面的迁移，并提供一年的软件维保服务。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | Watson LIMS系统迁移，包括以下工作： - Watson LIMS新服务器的安装 - Watson LIMS系统迁移 - 补充验证（系统变更，系统迁移计划，IQ，迁移记录，PQ，系统迁移报告） |
| 2 | 1年系统维保服务 |

- ★迁移服务要求

迁移准备

- Watson LIMS系统情况调研，全面的了解Watson LIMS系统当前的运行情况及数据库情况。

- 变更控制：按照法规要求和内部标准操作规程要求，启动系统变更的流程。交付文件为《变更控制》。

- 数据库迁移计划：能够结合系统情况，提出合理可行的数据迁移计划。交付文件为《系统迁移计划》。

数据迁移

- IQ安装确认：能够搭建迁移的测试环境，并按照要求安装Oracle数据库和Watson LIMS系统的测试环境和验证环境。交付文件为《IQ安装确认》。

- 数据库备份：对现有的Watson LIMS系统数据进行完整的备份，提供备份过程的文件。

- 数据迁移记录和数据核查记录：测试环境数据迁移，对迁移数据进行核查比对，保证迁移后的数据的一致性和准确性，并将证明文件。交付文件为《数据迁移记录和数据核查记录》。

- 更新配置文件：对系统配置进行审核，需要修改的部分进行更新。进行客户端的连接测试，系统切换。

补充验证：

- PQ性能确认：对迁移完成的系统进行重新的性能确认，以证明系统状态符合使用要求。交付文件为《PQ性能确认》。

- 系统迁移报告：总结迁移计划的执行情况，确认系统迁移的过程完成，偏差处理完成，文件交付物完整。

- 其他要求

1、本次服务自签订合同之日起开始计算，直到迁移完成。

2、服务方式：上门服务或远程。

3、项目内相关的所有服务费用，应包括集成及培训费、招标费、免费保修期内所需各种配件、辅料及其他所有相关含税费用。项目执行期间不得以任何理由增加费用，供应商必须补齐并将有关价格含入投标价格中，否则将视为免费提供。

- ★付款方式

签订合同后，供应商向院方提供等额的增值税专用发票，院方在15个工作日内向供应商支付合同总价的30%；

迁移完成、项目通过验收后，供应商向院方提供等额的增值税专用发票，院方在15个工作日内向供应商支付剩余的合同总价的65%。

项目验收满1年后，供应商向院方提交对应金额的增值税专用发票之日起的15个工作日内，院方向供应商支付协议金额的5%。如服务过程中产生违约金，甲方先扣除违约金再支付。

说明：标注“★”的条款为重要条款不允许负偏离。院方有权进行事后校验，一旦发现虚假响应，将视为报价无效，并追究公司法律责任。

# 第三部分　响应文件格式

Watson系统迁移服务项目

响应文件

供应商名称：

日期：      年      月      日

声明函

致中山大学附属肿瘤医院：

依据贵方院内采购项目 Watson系统迁移服务项目 的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方报价中所投产品完全满足院方用户需求书的要求，标注“★”的条款不存在负偏离。如有作假，否则愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方承诺在本次采购文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致中山大学附属肿瘤医院 ：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致中山大学附属肿瘤医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述市场调研项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

营业执照副本复印件

（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

报价表

项目名称：Watson系统迁移服务项目

供应商名称：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 总价 （单位： 元人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Watson系统迁移服务，同时提供1年软件维保。详细要求见需求书 | 1 |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息。

2.报价中必须包括项目所发生的人工费、配件费、招标费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

# 第四部分 合同模板

合同书

项目名称：Watson系统迁移服务项目

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》甲方与                      （以下简称乙方）双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、业务范围和目的

甲方委托乙方对所中标范围内的中山大学附属肿瘤医院wastson系统迁移提供服务。

二、提供服务的时间：

自合同签订之日起计算，直到服务完成。

三、服务内容：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | Watson LIMS系统迁移，包括以下工作： - Watson LIMS新服务器的安装 - Watson LIMS系统迁移 - 补充验证（系统变更，系统迁移计划，IQ，迁移记录，PQ，系统迁移报告） |
| 2 | 1年系统维保服务 |

四、服务要求：

迁移准备

- Watson LIMS系统情况调研，全面的了解Watson LIMS系统当前的运行情况及数据库情况。

- 变更控制：按照法规要求和内部标准操作规程要求，启动系统变更的流程。交付文件为《变更控制》。

- 数据库迁移计划：能够结合系统情况，提出合理可行的数据迁移计划。交付文件为《系统迁移计划》。

数据迁移

- IQ安装确认：能够搭建迁移的测试环境，并按照要求安装Oracle数据库和Watson LIMS系统的测试环境和验证环境。交付文件为《IQ安装确认》。

- 数据库备份：对现有的Watson LIMS系统数据进行完整的备份，提供备份过程的文件。

- 数据迁移记录和数据核查记录：测试环境数据迁移，对迁移数据进行核查比对，保证迁移后的数据的一致性和准确性，并将证明文件。交付文件为《数据迁移记录和数据核查记录》。

- 更新配置文件：对系统配置进行审核，需要修改的部分进行更新。进行客户端的连接测试，系统切换。

补充验证：

- PQ性能确认：对迁移完成的系统进行重新的性能确认，以证明系统状态符合使用要求。交付文件为《PQ性能确认》。

- 系统迁移报告：总结迁移计划的执行情况，确认系统迁移的过程完成，偏差处理完成，文件交付物完整。

五、甲方的权利和义务

1、甲方的权利

1) 对乙方的本合同项目工作进行监督。

2) 对本合同项目报告进行审核确认。

3) 乙方在本合同项目工作中有违法违规行为的，甲方可以解除委托，并追究乙方的违约责任。

2、甲方的义务

1) 为乙方提供真实、合法、完整的中山大学附属肿瘤医院迁移服务。

2) 乙方提供必要的工作条件和工作合作。

3) 负责监督和检查乙方工作的进度、服务质量及纪律的遵守情况。发现乙方在本合同项目工作中有违法违规行为的，应当及时予以制止，并向有关部门报告。

4) 为乙方提供本合同项目格式和有关政策规定文件。

5) 协调项目开展中出现的问题。

6) 按本合同书的规定支付本合同项目费用。

六、乙方的权利和义务

1、乙方的权利

1）要求甲方为本合同项目工作的开展提供必要的资料和便利。

2）要求甲方按约定及时支付本合同项目费用。

2、乙方的义务

1）在履行本合同书规定的义务期间，按合同要求进行本合同项目服务。

2）对受委托执行业务过程中知悉的甲方秘密严加保密，乙方不得将其知悉的甲方秘密和甲方提供的资料对外泄露。

七、合同价款

项目合同总额为：￥         元人民币（大写：       元人民币）。

八、付款方式

合同签订后甲方将合同金平均分三期向乙方支付。

1、签订合同后，乙方向甲方提供等额的增值税专用发票，甲方在15个工作日内支付第一期合同款给乙方（合同总价的30%即 ￥       ），如有产生违约金，从第一期合同款扣除后再支付；

2、在迁移完成、项目通过验收后，乙方向甲方提供等额的增值税专用发票，甲方在15个工作日内支付第二期合同款给乙方（合同总价的65%即￥   ）；

3、项目验收满1年后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的5%。如服务过程中产生违约金，甲方先扣除违约金再支付。

九、违约责任

1、若甲方未能按合同规定支付服务费（除不可抗力因素外），每逾期一天须向乙方支付逾期支付款项5‰的违约金，当违约金支付比例达到合同金额的5％时，乙方还有权终止合同。

2、若乙方未能及时提供本合同所规定的服务或完全不提供服务，经甲方通过书面或者电话、邮件、微信等途径三次催促无效后，乙方需按合同总金额的5%向甲方支付违约赔偿，甲方还有权终止合同。

3、对于合同里提出的服务要求，如果乙方每违约一次，从合同总额中扣除1.5%的违约金。累计达到3次时，乙方需按合同总金额的5%向甲方支付违约赔偿，甲方还有权终止合同。

4、乙方如迁移过程中导致甲方业务系统中断运行，甲方向乙方发出违约通知书累计达到3次时，乙方需按合同总金额的5%向甲方支付违约赔偿，甲方还有权终止合同。

5、有下列任何一种情况出现，甲方有权单方面终止本合同，向乙方追究经济赔偿：

1）对乙方的有效投诉记录累积达3次及以上；

2）因乙方服务质量导致甲方业务系统宕机造成重大损失的；

6、违约确认

当双方发生上述违约责任时，双方均需对违约事项和金额进行书面确认。在守约方书面告知违约方违约事项和金额十日后，违约方未进行书面确认或提出书面异议的，不影响守约方追究其违约责任的执行。

十、特别约定

1、乙方承诺严格遵守国家关于保密方面的所有法律法规，为甲方绝对保密任何有关甲方的涉密资料，不得下载、复制属于甲方及其工作人员的著作作品及相关文件。

2、乙方派驻甲方的人员应严格遵守甲方的相关工作管理规定，如有违反规定的，经甲方书面通知乙方证实后，将按甲方的有关规定予以处理。

3、乙方工作人员在甲方计算机安放地工作需要现场查阅网上资料时，在不涉及甲方网络安全和其它特殊考虑的前提下，甲方应给予支持。

十一、合同的解除

在乙方有下列情形之一时，甲方有权解除合同，同时乙方按合同第十条的约定向甲方承担违约责任。

1、乙方未按合同约定提供服务，甲方通知乙方并要求限期整改的，乙方仍不整改；

2、应急情况发生时，乙方未及时到达和处理，造成甲方系统无法正常工作等严重后果的；

3、由于乙方提供服务时的过错、失误，造成甲方系统无法正常工作等严重后果的。

十二、不可抗力

1、由于火灾、洪水、战争暴力或其他类似人力不可抗拒事件引起的事故，使双方不能及时履行各自责任，双方均不对此承担责任。

2、双方可因此延迟履行本合同。

十三、合同纠纷的解决

在履行合同的过程中，双方须严格遵守国家有关法规、法令和政策，发生任何纠纷时买卖双方应通过友好协商解决，如果无法达成协议，所发生的纠纷将被提交“广州仲裁委员会”裁决，合同双方均应将此仲裁视为最终仲裁并对双方具有约束力，仲裁费用（包括但不限于胜诉方所支出的不违反国家和甲方当地的司法部门规定标准的律师费用）由败诉方承担。

十四、廉政建设

1、甲乙双方在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何商业贿赂行为。

2、如果乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，甲乙双方合同将解除，并由乙方承担违约及给甲方造成的损失或设备损坏责任。

十五、其他

本合同书一式四份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份。合同自双方法定代表或授权代表签字、单位盖章之日起生效。

十六、合同附件

下列合同附件均是构成本合同的组成部分：

附件一   廉洁责任书

| 甲方：中山大学附属肿瘤医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：广州市越秀区东风东路651号 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 负责人： | 负责人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签约时间： | 签约时间： |

附件一   廉洁购销合同

廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：中山大学附属肿瘤医院

乙方（企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及合同约定购销货物（药品、设备、物资）、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库等管理制度，对采购合同清单及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定      作为企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为双方合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 中山大学附属肿瘤医院       乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

经办人签名：                              经办人签名：

年   月   日                              年   月  日