中山大学肿瘤防治中心越秀院区

2号楼1楼公共卫生间改造工程询价公告

项目编号：XM2600527

为进一步完善单位基础设施使用功能，保障日常工作正常开展，现就本单位改造工程采用询价方式组织采购，欢迎符合资格条件的施工单位参与报价。现将有关事项公告如下：

### 一、项目概况

1.项目名称：2号楼1楼公共卫生间装修改造工程（原旧设施拆除、新砌墙体、防水、水电施工、五金洁具安装、天花隔断安装等等，涉及施工区域占地约50㎡）

2.施工地点：广州市越秀区中山大学肿瘤防治中心2号楼1楼。

3.资金来源：自筹资金

4.项目预算及最高限价：￥191100.36元（大写：壹拾玖万壹仟壹佰元叁角陆分），其中安全生产费用（非竞争费用）4366.08元（装修工程1200.77元，安装工程1548.9元）；暂列金15020.31元（装修工程10245.36元，安装工程4774.95元），安全生产费和暂列金额必须包含在总报价中。投标报价超出最高限价作无效报价处理。（详见附件 - 1、2）

5.工期要求：合同签订后30日历天内全部完工并验收合格。

6.质量标准：达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准，确保安全、合规、达标。

7.质保要求：整体工程质保期不少于2年，防水工程质保期不少于5年。

8.该项目使用的材料均需符合附件- 4要求。

### 二、供应商资格要求

1.供应商须为依法注册、具有独立法人资格的合法企业，营业资质需包含建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑装饰工程设计专项甲级，建筑工程施工总承包二级，其中一项或多项。

2.具备履行本项目施工的设备、人员、技术能力，近2年内需要有三甲医院装修改造业绩。

3. 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4.本项目不接受联合体报价，不允许转包、违法分包。

### 三、报价文件要求

本项目无需现场领取招标文件，有意参与单位可自行下载本公告及相关要求，按照甲方提供的图纸进行报价深化。

### 四、报价文件递交及开标信息

1.公告公示期：3个工作日

2.报价文件递交截止时间：2026年6月25日 17时00分（逾期视为主动放弃）

3.报价文件递交地点：中山大学肿瘤防治中心越秀院区1号楼负一楼会议室。

4.开标时间：同报价文件递交截止时间

5.开标地点：中山大学肿瘤防治中心越秀院区1号楼负一楼会议室。

6.递交要求：报价文件需纸质密封装订、加盖单位公章，现场递交，不接收邮寄、线上传输文件。

### 五、报价文件组成（必须齐全、加盖公章）

1. 报价单（招标工程量清单）。

2. 效果图。

3. 公司资质文件（包括法人证明和授权书、有效的营业执照及经营资质复印件等）。

4. 加盖公章的供应商信用记录证明。

5. 两个以上过往在其他三甲医院装修改造业绩证明。

### 六、评审办法

本项目采用以下办法评审。

- 按在总价包干原则报价最低者为中标人。

- 本项目为一次报价，不进行二次竞价。

### 七、其他事项说明

1.本项目为单位自筹资金小额修缮工程，按单位内控采购流程组织实施。

2.各报价单位应自行踏勘现场，充分了解施工场地、施工内容及施工风险，如甲方需要则成交供应商需无偿配合甲方深化方案至合适为止。

3.开标全程由单位内审、全程留痕、资料归档。

4.本项目成交单位需向甲方缴纳￥10000元（大写：壹万元整）履约保证金，施工期间无进度款支付，竣工验收合格后支付97%合同款项及履约保证金，余3%合同款项至质保期满（5年）退回。

### 八、联系方式

采 购 人：中山大学肿瘤防治中心总务处物管科

联 系 人：李工

联系电话：020-87343005

地址：中山大学肿瘤防治中心越秀院区1号楼B102室