
中山大学肿瘤防治中心越秀院区
2号楼1楼公共卫生间装修改造工程用户需求书
项目编号：XM2600527
为进一步完善单位基础设施使用功能，保障日常工作正常开展，现就本单位改造工程采用谈判方式组织采购，欢迎符合资格条件的施工单位参与报价。现将有关事项公告如下：
[bookmark: heading_0][bookmark: _GoBack]一、项目概况
1.项目名称：2号楼1楼公共卫生间装修改造工程（原旧设施拆除、新砌墙体、防水、水电施工、五金洁具安装、天花隔断安装等等，涉及施工区域占地约50㎡）
2.施工地点：广州市越秀区中山大学肿瘤防治中心2号楼1楼。
3.资金来源：自筹资金
4.项目预算及最高限价：￥191100.36元（大写：壹拾玖万壹仟壹佰元叁角陆分），其中安全生产费用（非竞争费用）4366.08元（装修工程2817.18元，安装工程1548.9元）；暂列金15389.16元（装修工程11015.31元，安装工程4373.85元），安全生产费和暂列金额必须包含在总报价中，暂列金额据实结算，未发生部分结算时扣除，余额归发包人。投标报价超出最高限价作无效报价处理。（详见附件 - 1、2）
5.工期要求：合同签订后收到甲方开工令起 21天 历天内全部完工。并验收合格。
6.质量标准：达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准，确保安全、合规、达标。
7.质保要求：整体工程质保期不少于2年，防水工程质保期不少于5年。
8.该项目使用的材料均需符合附件- 4要求。
[bookmark: heading_1]二、供应商资格要求
1.供应商须为依法注册、具有独立法人资格的合法企业，营业资质需包含建筑装修装饰工程专业承包二级，建筑装饰工程设计专项乙级，建筑工程施工总承包二级，其中一项或多项。
2. 开标之日起过去五年内不少于 2 项医疗卫生机构装修改造项目的业绩。
3. 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供当月查询结果随投标资料提交）
4. 4.本项目不接受联合体报价，不允许转包、违法分包。
[bookmark: heading_2]三、报价文件要求
本项目无需现场领取招标文件，有意参与单位可自行下载本公告及相关要求，按照甲方提供的图纸进行报价深化。
4、 [bookmark: heading_3]报价文件递交及开标信息
[bookmark: heading_4]1.公告公示期：5个工作日
2.报价文件递交截止时间：2026年8月14日 10时00分（逾期视为主动放弃）
3.报价文件递交地点：中山大学附属肿瘤医院越秀院区1号楼负一楼会议室。
4.开标时间：同报价文件递交截止时间
5.开标地点：中山大学附属肿瘤医院越秀院区1号楼负一楼会议室。
6.递交要求：报价文件需纸质密封装订、加盖单位公章，现场递交，不接收邮寄、线上传输文件。
五、报价文件组成（必须齐全、加盖公章）
1. 报价单（招标工程量清单）。
2. 效果图。
3. 公司资质文件（包括法人证明和授权书、有效的营业执照及经营资质复印件等）。
4. 加盖公章的供应商信用记录证明。
5. 两个过往医疗卫生机构装修改造业绩证明。
[bookmark: heading_5]六、评审办法
本项目采用以下办法评审。
1.综合评分法。
评分规则：总分100分，价格权重50分、技术权重15分（施工方案、工期、安全保障措施）、商务权重10分（企业资质、售后保障措施）、效果权重25分。

[bookmark: heading_6]七、其他事项说明
1.各报价单位应自行踏勘现场，充分了解施工场地、施工内容及施工风险，如甲方需要则成交供应商需无偿配合甲方深化方案至合适为止。
2.本项目成交单位在合同签署前需向甲方缴纳￥10000元（大写：壹万元整）履约保证金（竣工验收后退还），施工期间无进度款支付，竣工验收合格后支付97%合同款项及履约保证金，余3%合同款项至质保期满（5年）支付。
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采 购 人：中山大学肿瘤防治中心总务处物业管理科
联 系 人：李工
联系电话：020-87343005
地址：中山大学肿瘤防治中心越秀院区1号楼B102室


